АДМИНИСТРАЦИЯ

Виллозского городского поселения

Ломоносовского района

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265

22 мая 2018 года                                                                                    гп. Виллози

О внесении изменений в муниципальную программу

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог  общего  пользования местного значения,

в населенных пунктах муниципального образования Виллозское

городское поселение Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области  на 2018 - 2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением об администрации муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Постановлением местной администрации от 14.10.2014 года № 304 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменение в муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на 2018 - 2020 годы», утвержденную Постановлением № 704 от 28.12.2017г. (Приложение №1), с учетом изменений, внесенных Постановлением Главы администрации Виллозского городского поселения от 7 марта 2017 года № 136.

- Приложение № 1 к Постановлению № 704 от 28.12.2017г. «муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на 2018 - 2020 годы»» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).

- Утвердить муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание  автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на 2018 - 2020 годы» с внесенными изменениями (Приложение № 1 к настоящему Постановлению).

- Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети  интернет муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

# Врио главы администрации

Виллозского городского поселения 					 Н.В. Почепцов.

Согласовано _____________________ /__Красная С.Н./

Утверждено

Постановлением Главы Местной администрации № 704 от 28.12.17 г.

(с изменениями и дополнениями от 22 мая 2018 года)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего  пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Виллозское  городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на 2018 - 2020 годы »

2017

Паспорт муниципальной программы

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на 2018 - 2020 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Мероприятия | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах; Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах. |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; Обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения; Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; |
| Основание для разработки муниципальной программы | -Конституция Российской Федерации; -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; -Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; -Устав муниципального образования Виллозское городское поселение. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Сокращение финансовых затрат на выполнение ремонта; 2) Усиление прочности покрытия проезжей части; 3) Повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта; 4) Продление эксплуатационного срока службы дорожного покрытия; 5) Сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям. |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования составляет 117 143,00 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с учетом финансирования из средств Дорожного фонда Ленинградской области. Объем финансирования из средств Дорожного фонда Ленинградской области определяются нормативно-правовыми актам Ленинградской области. 2018 год - 47 373,0 тысячи рублей; 2019 год – 40 120,0 тысяч рублей; 2020 год – 29 650,0 тысяч рублей. |

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию мероприятий могут быть скорректированы с учетом инфляции.

- Общие положения

Сфера действия Программы

Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  на период с 2018 года по 2020 год» направлена на повышение эффективности и  безопасности функционирования  сети   автомобильных   дорог  общего пользования местного значения.

Программа является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области дорожного хозяйства муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Социально-экономическая значимость Программы

Сложившаяся в настоящее время ситуация с дорожным хозяйством муниципального образования связана с комплексом проблем финансового, материально-технического, социального характера, будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения органов  самоуправления, руководителей учреждений и организаций к решению вопросов указанной сферы. Принятие организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит значительно снизить социальную напряженность, достигнуть высокого уровня комфортности условий проживания населения.

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

- Основные цели и задачи программы

# Основные цели муниципальной целевой программы:

- повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории поселения;

- обеспечение социально-экономических интересов поселения;

- создание условий для устойчивого развития поселения;

- улучшение условий жизни населения на территории поселения.

# Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

- Улучшение  транспортно-эксплуатационного     состояния  существующей  сети  автомобильных   дорог  общего пользования местного значения;

- Приведение улично-дорожной сети,  включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;

- сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

- Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета  муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и при необходимости, средств Дорожного фонда Ленинградской области.

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию подпрограмм могут быть скорректированы с учетом инфляции.

Мероприятия

| № | Населенный пункт | «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период с 2018 года по 2020 год» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  |  | Составление смет | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Технический надзор | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Населенные пункты Виллозского городского поселения | восстановление покрытий | Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорог, пешеходных дорожек. | 2500 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Саксолово | Длина дорожного покрытия 120 метров Ширина дорожного покрытия 3,2 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 500 м2 | Ремонт дороги между пер.Малый и пер. Радужный | 539,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Саксолово |  | Ремонт дороги, переулок от ул. Центральная до ул. Луговая | 399,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | д. Саксолово | Основание, цебень | Ремонт дороги, пер. Малый |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д. Саксолово | Основание, цебень | Ремонт дороги, переулок Тупиковый |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | д. Саксолово | Основание, цебень. Ширина 6 м | Ремонт дороги, ул. Луговая |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | д. Саксолово | Основание, цебень | Ремонт дороги, переулок за Солнечным |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | д. Саксолово |  | Ремонт пер. Радужный | 632,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д. Саксолово |  | Уширение дороги пер.Радужный | 395,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д. Саксолово | Длина дорожного покрытия 120 метров Ширина дорожного покрытия 2 метра Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 240 м2 | Ремонт дороги ул. Центральная | 996,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | гп.Виллози | Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 1000 м2 | Ремонт проездов у домов 10,16 | 1644,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | гп.Виллози |  | Ремонт въезда | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д.Кавелахта |  | Ремонт проезда у дома 60 | 282,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | д.Кавелахта |  | Ремонт проезда к дому 61а | 285,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | д.Кавелахта |  | Ремонт проезда к детской площадке | 525,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д.Ретселя | Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна 2100 м2 | Ремонт проездов у домов 1-3 | 1822,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Перекюля и д.Карвала |  | Ремонт дороги между д. Перекюля и д.Карвала | 2468,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д.Перекюля |  | Проектирование строительства дороги от «Дома надежды на горе» до участка 47:14:0609003:14 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | д.Перекюля |  | Строительство дороги от «Дома надежды на горе» до участка 47:14:0609003:14 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д. Пикколово |  | Проектирование ремонта дороги | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д. Пикколово | Фрезерование. Устройство основания. Устройство асфальтобетонного покрытия. 10704,3 м2 | Ремонт дороги | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | д. Пикколово, от ул. 63 Гв.Дивизии |  | Ремонт дороги | 308,45 |  |  | 204,36 |  |  |  |  |  |
| 25 | д. Малое Карлино Пушкинское ш. |  | Ремонт дороги | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | д.Малое Карлино |  | Проектирование дороги в от Пушкинского шоссе до участка ИЖС 47:14:0605004:21 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | д.Малое Карлино |  | Строительство дороги в от Пушкинского шоссе до участка ИЖС 47:14:0605004:21 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | д.Малое Карлино |  | Ремонт дороги ИЖС | 977,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | д.Малое Карлино |  | Ремонт дороги у дома № 18к1 | 202,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | д.Малое Карлино |  | Ремонт въезда | 917,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | д.Малое Карлино |  | Уширение дороги между домами 20 и 23 | 362,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | д.Малое Карлино |  | Ремонт дороги ИЖС у дома №21 | 863,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | д.Малое Карлино |  | Ремонт проезда м/у д. 20 и 18 | 495,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | д.Малое Карлино |  | Ремонт перекрестка у пож. депо | 3254,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | д.Малое Карлино |  | Устройство парковки у д. 25 | 741,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | д.Рассколово | Ширина 6м | Ремонт дороги | 1764,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уширение дороги | 441,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | д.Рассколово | 105 ФЗ | Проектирование улично-дорожной сети |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Д.Перекюля |  | Экспертиза проекта строительства | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Экспертиза проектно-сметной документации | 400 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | д.Малое Карлино |  | Проект ремонта перекрестка, водоотведения (дренаж) объездной дороги | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | д.Малое Карлино |  | Проектирование ремонта дороги Пушкинское ш. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ | 43973 | 34200 | 26200 | 204,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 104 577,36 |

| № | Населенный пункт | Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Виллозского городского поселения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Подраздел |
|  |  | Подраздел 2 |
|  |  | Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 |  |  | Содержание дорог, уборка дорог | 2000 | 2020 | 2050 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Приобретение и поставка трактора |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Установка и ремонт искусственных дорожных неровностей | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Паспортизация дорог | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Формирование земельных участков под дорогами общего пользования местного значения | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ | 3400 | 5920 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 12770 |