****

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 749

от «29» декабря 2023 г. г.п. Виллози

О внесении изменений в Постановление Администрации

Виллозского городского поселения от 28.12.2022 №666

«Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального образования

Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального

района Ленинградской области на 2023-2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением об администрации, в соответствии с Постановлением местной администрации от 14.10.2014 года №304 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»,на основанииРешением Совета депутатов МО Виллозское городское поселение от 15.12.2023 года №64 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Виллозского городского поселения:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в Постановление Администрации Виллозского городского поселения от 28.12.2022 года № 666 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы».

1.1. Наименование муниципальной программы изложить как «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

2. Утвердить изменения, вносимые в муниципальную программу, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: [www.villozi-adm.ru](http://www.villozi-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию.

Глава администрации

Виллозского городского поселения С.В.Андреева

Приложение№1

К постановлению №749 от 29.12.2023г.

**Муниципальная программа**

**«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | * Повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, находящихся на территории Виллозского поселения. * Применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; * Проведение обязательного энергетического обследования; * Оборудование узлами учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;   Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по уличному освещению. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | * Переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы, управляющих компаний, собственников помещений с организациями коммунального комплекса; * Сокращение расходов на приобретение тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды. * Сокращение удельных показателей энергопотребления в муниципальном образовании   Повышение заинтересованности учреждений, организаций и граждан в энергосбережении. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Объем финансирования составляет 16 900,0 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с учетом финансирования из средств Правительства Ленинградской области. Объем финансирования из средств Правительства Ленинградской области определяются нормативно-правовыми актам Ленинградской области.  2023 год – 7900,0 тысяч рублей;  2024 год – 3350,0 тысяч рублей;  2025 год – 3200,0 тысяч рублей;  2026 год – 2450,0 тысяч рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | |
| **тыс.руб.** |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области** | **Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация)** | **2023** | **7900** | **0** | **0** | **7900** | **0** |
| **2024** | **3350** | **0** | **0** | **3350** | **0** |
| **2025** | **3200** | **0** | **0** | **3200** | **0** |
| **2026** | **2450** | **0** | **0** | **2450** | **0** |
| **Итого по муниципальной программе** | | **2023-2026** | **16900** | **0** | **0** | **16900** | **0** |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
|
| **Мероприятия муниципальной программы на 2023 год** | | | | | | | |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципального жилищного фонда** | | | | | | | |
| Замена оконных блоков в муниципальных квартирах жилых домов на стеклопакеты д. Малое Карлино, д. Ретселя, д. Пикколово, гп.Виллози | Администрация | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
| Технический надзор | Администрация | 2023 | 100 |  |  | 100 |  |
| **Итого по разделу** | | **2023** | **100** | **0** | **0** | **100** | **0** |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальной коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| Технический надзор | Администрация | 2023 | 300 |  |  | 300 |  |
| Устройство сетей уличного освещения в д.Мурилово 3 квартал | Администрация | 2023 | 800 |  |  | 800 |  |
| Приобретение фонарей | Администрация | 2023 | 1000 |  |  | 1000 |  |
| Устройство сетей уличного освещения в д.Карвала, Аропаккузи и Пикколово | Администрация | 2023 | 5700 |  |  | 5700 |  |
| **Итого по разделу** | | **2023** | **7800** |  |  | **7800** | **0** |
| **ВСЕГО финансирование на 2023 год** | | | **7900** | **0** | **0** | **7900** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия муниципальной программы на 2024 год** | | | | | | | |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципального жилищного фонда** | | | | | | | |
| Замена оконных блоков в муниципальных квартирах жилых домов на стеклопакеты д. Малое Карлино, д. Ретселя, д. Пикколово, гп.Виллози | Администрация | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
| Технический надзор | Администрация | 2024 | 50 |  |  | 50 |  |
| Пректно-изыскатльские работы в сфере энергетической эффективности (Фонд капитального ремонта) | Администрация | 2024 | 600 |  |  | 600 |  |
| **Итого по разделу** | | **2024** | **650** | **0** | **0** | **650** | **0** |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальной коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| Технический надзор | Администрация | 2024 | 300 |  |  | 300 |  |
| Доукомплектование сетей улчиного освещения в деревнях и детских площадках | Администрация | 2024 | 800 |  |  | 800 |  |
| Устройство сетей уличного освещения д.Саксолово, переулок параллельно п.Малому и п.Радужному | Администрация | 2024 | 600 |  |  | 600 |  |
| Приобретение фонарей | Администрация | 2024 | 1000 |  |  | 1000 |  |
| **Итого по разделу** | | **2024** | **2700** | **0** | **0** | **2700** | **0** |
| **ВСЕГО финансирование на 2024 год** | | | **3350** | **0** | **0** | **3350** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия муниципальной программы на 2025 год** | | | | | | | |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципального жилищного фонда** | | | | | | | |
| Замена оконных блоков в муниципальных квартирах жилых домов на стеклопакеты д. Малое Карлино, д. Ретселя, д. Пикколово, гп.Виллози | Администрация | 2025 | 150 |  |  | 150 |  |
| Технический надзор | Администрация | 2025 | 50 |  |  | 50 |  |
| Пректно-изыскатльские работы в сфере энергетической эффективности (Фонд капитального ремонта) | Администрация | 2025 | 600 |  |  | 600 |  |
| **Итого по разделу** | | **2025** | **800** | **0** | **0** | **800** | **0** |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальной коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| Технический надзор | Администрация | 2025 | 300 |  |  | 300 |  |
| Устройство сетей уличного освещения д.Саксолово, переулок Солнечный | Администрация | 2025 | 500 |  |  | 500 |  |
| Устройство сетей уличного освещения д.Карвала, до д.Ретселя | Администрация | 2025 | 600 |  |  | 600 |  |
| Приобретение фонарей | Администрация | 2025 | 1000 |  |  | 1000 |  |
| **Итого по разделу** | | **2025** | **2400** | **0** | **0** | **2400** | **0** |
| **ВСЕГО финансирование на 2025 год** | | | **3200** | **0** | **0** | **3200** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия муниципальной программы на 2026 год** | | | | | | | |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципального жилищного фонда** | | | | | | | |
| Замена оконных блоков в муниципальных квартирах жилых домов на стеклопакеты д. Малое Карлино, д. Ретселя, д. Пикколово, гп.Виллози | Администрация | 2026 | 150 |  |  | 150 |  |
| Технический надзор | Администрация | 2026 | 50 |  |  | 50 |  |
| Пректно-изыскатльские работы в сфере энергетической эффективности (Фонд капитального ремонта) | Администрация | 2026 | 600 |  |  | 600 |  |
| **Итого по разделу** | | **2026** | **800** | **0** | **0** | **800** | **0** |
| **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальной коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | |
| Технический надзор | Администрация | 2026 | 200 |  |  | 200 |  |
| Устройство сетей уличного освещения д.Аропаккузи, к д.33А | Администрация | 2026 | 450 |  |  | 450 |  |
| Приобретение фонарей | Администрация | 2026 | 1000 |  |  | 1000 |  |
| **Итого по разделу** | | **2026** | **1650** | **0** | **0** | **1650** | **0** |
| **ВСЕГО финансирование на 2026 год** | | | **2450** | **0** | **0** | **2450** | **0** |