Приложение 12

к Соглашению № 17

от  «16»  апреля 2013 г.

Форма размещения на официальном  сайте муниципального образования Виллозское сельское поселение  муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (villozi-adm) информации о ходе реализации Программы

- Информация по показателям Программы

| Предусмотрено программой | Фактическое выполнение |
| --- | --- |
| Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы в 2013 году, шт. | Количество граждан, подлежащих расселению, чел. | Общий объем финансирования за счет средств, предусмотренных в 2013 году на реализацию Программы, тыс.руб. | Количество расселенных аварийных жилых домов, шт. | Количество переселенных граждан, чел. | Общий объем средств, перечисленных муниципальным образованием застройщику в рамках исполнения муниципального (ых) контракта (ов), тыс.руб. |
| 2 | 46 | 30524,12 |  |  |  |

- Информация об объекте строительства, в котором приобретаются жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья.

а) адрес строящегося дома: Ленинградская область Ломоносовский район

д. Малое Карлино, кадастроый номер земельного участка 47:14:0605006:14

б) застройщик: ООО «Управление механизации и транспорта «С»

в) сроки строительства малоэтажного жилого дома:  срок ввода в эксплуатацию жилого дома -до 1 марта 2014 года,  срок передачи объектов  долевого строительства  - не позднее 1 августа 2014 года

г)  количество приобретаемых администрацией муниципального образования жилых помещений   в данном доме для переселения граждан из аварийного жилья:  19 квартир.

д) информация о строительной готовности дома (укрупненно) по состоянию на 01.10.2013 :

- устройство фундамента  - 100%

- строительство 1 этажа  1 -2 секции  100 %

- строительство 2 этажа -1-2 секции  100 %

- строительство 3 этажа -1-2 секции  95 %

- работы по внутренним  инженерным сетям – 0%,  внешним инженерным сетям - 60%

- чистовая отделка приобретенных жилых помещений -  0 %