**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Утверждено**  **средств (рублей)** | | | **Поступило средств (рублей) из:** | | | **Расходы, подтвержденные документами (рублей)** | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей)** | **Принятые бюджетные обязательства** | | | | | | |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **внебюджетные источники**  **\*** | **обл. бюджета** | **местного бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **обл. бюджета** | **мест.**  **бюджета** | **внебюджетных источников\*\*** | **Контрагент** | **Номер и дата договора** | **Наименование работ** | **Сумма договора, рублей** | **Выполнено**  **работ, рублей** | **Номер, дата акта выполненных работ** | **Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| Устройство футбольной площадки с ограждением в д. Пикколово | 573120,95 | 772233,10 | 60440,52 | 573120,95 | 772233,10 | 60440,52 | 573120,95 | 772233,10 | 60440,52 | **0,00** | **ИП Маслов** | **№** 0145300022219000074 от 12.08.2019г. | Устройство футбольной площадки с ограждением в д. Пикколово | 1345366,19 | 1345366,19 | **КС-2 № 1 от 01.11.2019 г.** | **100%** |
| Установка хоккейного борта в д. Перекюля | 158280,92 | 213270,46 | 25903,08 | 158280,92 | 213270,46 | 25903,08 | 158280,92 | 213270,46 | 25903,08 |  | **ИП Маслов** | **№** 0145300022219000074 от 12.08.2019г. | Установка хоккейного борта в д. Перекюля | 371539,24 | 371539,24 | **КС 2 №2 от 01.11.2019 г.** | **100%** |
| **Итого** | 731401,87 | 985503,56 | 86343,60 | 731401,87 | 985503,56 | 86343,60 | 731401,87 | 985503,56 | 86343,60 | **0,00** |  |  |  | 1145932,87 | 1145932,87 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С В. Андреева |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова Л.А. | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Бурак Л.В. | |  |
| Исполнитель Костякова Е.А. 89214011234 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |