**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)** | **Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2019 года** | | | | **Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета МО (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей) \*** |  | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета МО (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выполнение работ по установке местной системы оповещения в гп.Виллози | 1 шт | 1 шт | 1145932,87 | 484156,64 | 661776,23 | 95259,10 | 484156,64 | 1145932,87 | 484156,64 | 661776,23 | 95259,10 | 1145932,87 | 484156,64 | 661776,23 | 95259,10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | х | х | 1145932,87 | 484156,84 | 661776,23 | 95259,10 | 484156,64 | 1145932,87 | 484156,64 | 661776,23 | 95259,10 | 1145932,87 | 484156,64 | 661776,23 | 95259,10 | 0 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Андреева С.В. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Главный бухгалтер администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванова Л.А. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Костякова Е.А. 8921401234 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

М.П.

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

**Ежеквартальный отчет**

**администрации Виллозского городского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | | **Состояние исполнения** |
| **1**. **Работы по установке местной системы оповещения в гп. Виллози** | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по установке местной системы оповещения в гп. Виллози | | Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о представлении субсидии | Администрация Виллозского городского поселения | Заключение муниципального контракта | | Исполнено |
| 1.2 | Выполнение работ по установке местной системы оповещения в гп. Виллози | | Октябрь 2019 года | Исполнитель Муниципального контракта | Обеспечение необходимых условий для укрепления и обеспечения пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров, осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций | | Исполнено |
| 1.3. | Приемка выполненных работ по установке местной системы оповещения в гп.Виллози | | Сентябрь 2019 | Администрация Виллозского городского поселения  Инициативная комиссия | Подписание акта выполненных работ | | Исполнено |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы**  **«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы"** | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | |  | |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | | Администрация Виллозского городского поселения  Инициативная комиссия | | Приемка и оплата выполненных работ | Исполнено |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | | Администрация Виллозского городского поселения | | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет на 01.01.2020г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август 2019 | | Администрация Виллозского городского поселения | | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Доп. соглашение от 23.08.2019 г №1 к Соглашению №3/119 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации  Виллозского городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Андреева С.В./  МП |