ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области

Виллозскому городскому поселению

на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие

в Ленинградской области" за 2018 год

| Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2018 год (областной и местный бюджет) <*> | Поступило средств областного бюджета <*> | Размер софинансирования из местного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета <*> | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета <*> | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату <*> | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии |
|  |  | 170 000,00 | 127 500,00 | 42 500,00 | 119368,12 | 39789,38 | 8131,88 | Очистка пожарного водоема в д.Рассколово | ИП Жданов И.М. | №0145300022218000023-0194380-02 от 24.05.2018, доп. Соглашение №1 от 22.06.2018 | Очистка пожарного водоема в д.Рассколово | 159157,50 | 159157,50 | №2 от 25.05.2018 | 93,6% |
|  |  | 360 000,00 | 270 000,00 | 90 000,00 | 255 624,59 | 85 208,20 | 14375,41 | Очистка пожарного водоема и ремонт подъезда к нему в д.Пикколово | ИП Жданов И.М. | №0145300022218000023-0194380-02 от 24.05.2018, доп. Соглашение №1 от 22.06.2018 | Очистка пожарного водоема и ремонт подъезда к нему в д.Пикколово | 340832,79 | 340832,79 | №1 25.05.2018 | 94,6% |
|  |  | 450 000,00 | 345 000,00 | 115 000,00 | 345 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | Подготовка основания для катка в д.Перекюля | ИП Бурочкин А.А. | №0145300022218000060-0194380-01 от 20.08.2018 | Подготовка основания для катка в д.Перекюля | 450000,00 | 450000,00 | №1 от 15.10.2018 | 100% |
|  |  | 277 860,00 | 208 400,00 | 69 460,00 | 206316,00 | 68765,40 | 2084,00 | Обустройство пешеходного мостика в д.Кавелахта | ИП Маслов Н.Г. | №0145300022218000043-0194380-01 от 20.07.2018 | Обустройство пешеходного мостика в д.Кавелахта | 275081,40 | 275081,40 | №1 от 10.10.2018 | 99% |
| ИТОГО <**> |  | 1267860,00 | 950900,00 | 316960,00 | 926308,71 | 308762,98 | 24591,29 |  |  |  |  | 1235071,69 | 1235071,69 |  | 96,8% |

--------------------------------

<*> Все суммы указываются в рублях

<**> Обязательно наличие графы "Итого"

Врио главы  администрации               								          Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению,

Виллозского городского поселения                                                                                                           межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

___________ _Н.В.Почепцов

(подпись)  (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

___________       Андреева С.В.

(подпись)  (фамилия, инициалы)    									___________   Бурак Л.В.

(подпись)  (фамилия, инициалы)

Исполнитель _Елякова О.Б. 89219303354

на 01.01.2019.