**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Виллозского городского поселения**

**Ломоносовского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 571**

**От 30 декабря 2020 года гп. Виллози**

Об утверждении муниципальной программы

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования местного значения,

в населенных пунктах муниципального образования Виллозское

городское поселение Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области на 2021 - 2023 годы».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением [об администрации муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области](http://www.villozi-adm.ru/webroot/files/attachment_documents/426_document/polozhenie_ob_administracii.doc?1355389600), Постановлением местной администрации от 14.10.2014 года № 304 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года постановление администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 30.12.2020 года №673 «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы» (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети интернет муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: [www.villozi-adm.ru](http://www.villozi-adm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию.

Заместитель главы администрации Виллозского городского поселения В.А.Воробьев

Приложение № 1 к

Постановлению № 571 от 30.12.2020

|  |
| --- |
|   |

|  |
| --- |
|   |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы»**

2020

|  |
| --- |
|  |

Паспорт муниципальной программы

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 - 2023 годы» (далее – Программа). |
| Мероприятия | 1. Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах;
2. Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах.
 |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;Обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения;Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; |
| Основание для разработки муниципальной программы | -Конституция Российской Федерации;-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";-Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;-Устав муниципального образования Виллозское городское поселение. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района  |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района  |
| Исполнители мероприятий муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района  |
| Сроки реализации муниципальной программы | С 01 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1) Сокращение финансовых затрат на выполнение ремонта;2) Усиление прочности покрытия проезжей части;3) Повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта;4) Продление эксплуатационного срока службы дорожного покрытия;5) Сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям.  |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования составляет 91 549,7 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с учетом финансирования из средств Дорожного фонда Ленинградской области. Объем финансирования из средств Дорожного фонда Ленинградской области определяются нормативно-правовыми актам Ленинградской области.2021 год - 48 849,70 тысячи рублей;2022 год – 26 200,0 тысяч рублей;2023 год – 16 500,0 тысяч рублей. |

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию мероприятий могут быть скорректированы с учетом инфляции.

1. Общие положения

Сфера действия Программы

Муниципальная программа «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период с 2021 года по 2023 год» направлена на повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Программа является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области дорожного хозяйства муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Социально-экономическая значимость Программы

Сложившаяся в настоящее время ситуация с дорожным хозяйством муниципального образования связана с комплексом проблем финансового, материально-технического, социального характера, будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения органов самоуправления, руководителей учреждений и организаций к решению вопросов указанной сферы. Принятие организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит значительно снизить социальную напряженность, достигнуть высокого уровня комфортности условий проживания населения.

Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

1. **Основные цели и задачи программы**

Основные цели муниципальной целевой программы:

* повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории поселения;
* обеспечение социально-экономических интересов поселения;
* создание условий для устойчивого развития поселения;
* улучшение условий жизни населения на территории поселения.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

* Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов;
* сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения.
1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и при необходимости, средств Дорожного фонда Ленинградской области.

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию подпрограмм могут быть скорректированы с учетом инфляции.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | **«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период с 2021 года по 2023 год»** |
|   |
|   |
| Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 |   |   | Составление технической документации | 500 | 500 | 500 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   | Технический надзор | 500 | 500 | 500 |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Населенные пункты Виллозского городского поселения | Восстановление покрытий | Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорог, пешеходных дорожек. | 1000 | 1000 | 1000 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | д. Рассколово | Асфальт (после строительства дорог по 105 фз) | Ремонт дороги, центральный въезд | 1500 |  |  |  |   |   |   |   |   |
| 5 | д. Пикколово,  | Щебень с восстановлением покрытия | Ремонт дороги, ул.63й Гвардейской дивизии | 700 |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 6 | д. Пикколово | Асфальт | Асфальтирование дороги, ул.63й Гвардейской дивизии |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | д.Кавелахта |  | Ремонт нижней дороги вдоль полей ЗАО «Можайского» | 2000 |  |  |  |  |  |   |   |   |
| 8 | д. Мурилово | Асфальт | Ремонт дороги в 3 квартале | 3500 |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | д.Перекюля | Асфальт | Ремонт проезда к д.27 | 350  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | д.Карвала | Асфальт | Ремонт дороги от пожарного водоема к подстанции | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | д.Малое Карлино | Асфальт | Пушкинское шоссе, соединение дороги от дома № 27 до дома № 31 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д.Малое Карлино | Асфальт | Ремонт въезда и центральной улицы  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д.Малое Карлино | Асфальт | Расширение дороги у пож. депо | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | д.Перекюля | Щебень | Дорога к ваг центру | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д.Рассколово | щебень | Дорога дублер центральной | 444 |  |  |  | 455,7 |  |  |  |  |
| 16 | д.Пикколово | Асфальт | Дорога к доту Типанова (софинансирование с КДХ) | 4000 |  |  |  | 9500 |  |  |  |  |
| 17 | д.Малое Карлино | Асфальт | ИЖС за 21 домом | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | д.Ретселя | Щебень | Напротив МКД | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | д. Саксолово | Основание, Асфальт | Асфальтирование дороги ул.Восточная |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | д. Саксолово | Основание, Асфальт | Асфальтирование дороги ул.Светлая |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | д. Саксолово |  Асфальт второй слой | Асфальтирование дороги ул.Луговая |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | д.Аропаккузи | Асфальт | Замена асфальта центральной улицы |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | д.Мурилово | Асфальт | Ремонт въезда со стороны взрыва (горка) |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ГОДАМ | 28394 | 15200 | 5500 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |
| № | Населенный пункт | **Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Виллозского городского поселения** |
| Подраздел |
| Подраздел 2 |
| Объем работ\тех. описание. | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) | Финансирование (тыс. рубл.) |
| Местный бюджет | Областной бюджет | Средства из привлекаемых внебюджетных источников |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 |   |   | Содержание дорог, уборка дорог | 9000 | 9500 | 9500 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |  |  | Установка и ремонт искусственных дорожных неровностей | 500 | 500 | 500 |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   | Паспортизация дорог | 500 | 500 | 500 |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   | Формирование земельных участков под дорогами общего пользования местного значения | 500 | 500 | 500 |   |   |   |   |   |   |
| ИТОГО ПО ГОДАМ | 10500 | 11000 | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | 91 549,7  |