# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 684

| от 30.12.2022 года | гп. Виллози |
| --- | --- |

| «Об утверждении программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением об администрации муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Постановлением местной администрации от 14.10.2014 года № 304 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Отменить действие муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» утвержденное постановлением Администрации Виллозского городского поселения от 582 от 27 декабря 2021 года.

- Настоящее Постановление подлежит публикации на официальном сайте в сети интернет муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru.

- Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

| Глава администрации Виллозского городского поселения | ____________________ С. В. Андреева |
| --- | --- |

|  | Редакция утверждённая Постановлением Глава администрации Виллозского городского поселения № 684 от 30.12.2022 года |
| --- | --- |

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»

| Наименование Муниципальной Программы | «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение необходимых условий улучшения сферы благоустройства на территории муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | Комплексное благоустройство, содержание территории муниципального образования Повышение комфортности условий проживания граждан, Содержание объектов благоустройства |
| Целевые показатели муниципальной программы | Увеличение доли комплексно благоустроенных территорий (обеспеченность сетями уличного освещения, зелеными насаждениями, скамейками, пешеходными дорожками, дворовыми проездами, парковочными местами для инвалидов); Отсутствие на территории несанкционированных свалок; Отремонтировано и покрашено 100 процентов малых архитектурных форм и ограждений; Наличие положительных отзывов населения по результатам выполненных работ не менее 100 отзывов (засчитываются отзывы в социальных сетях); Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность сетями уличного освещения, зелеными насаждениями, скамейками, пешеходными дорожками, дворовыми проездами, парковочными местами для инвалидов) в 100 процентов дворовых территорий из дворовых территорий благоустройство которых запланированных в соответствующий год |
| Разделы | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание объектов уличного освещения» Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории поселения» Комплекс процессных мероприятий «Комплексное обустройство населенных пунктов Виллозского городского поселения» Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по охране окружающей среды» Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» |
| Основание для разработки муниципальной программы | Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; Устав муниципального образования Виллозское городское поселение. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Высокая комфортность условий проживания населения и формирование соответствующего имиджа поселения. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 463 579,70 тыс. рублей, в том числе: 2023 год - 170 529,70 тыс. рублей; 2024 год - 164 350,00 тыс. рублей; 2025 год - 128 700,00 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета Ленинградской области 68550,29 тыс. рублей |
| В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию подпрограмм могут быть скорректированы с учетом инфляции. |

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сфера действия Программы

Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» (далее – Программа). Направлена на качественное комплексное благоустройство, содержание территории муниципального образования, повышение комфортности условий проживания граждан, содержание объектов благоустройства.

Программа является организационной и методической основой для определения и реализации приоритетов в области благоустройства на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Социально-экономическая значимость Программы

Сложившаяся в настоящее время ситуация с благоустройством территории муниципального образования связана с комплексом проблем финансового, материально-технического, социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего решения.

Будущее положение дел в этой области целиком зависит от отношения органов  самоуправления, руководителей учреждений и организаций к решению вопросов обеспечения благоустройства. Принятие организационных и перспективных практических решений и мер в этой области позволит значительно снизить социальную напряженность, достигнуть высокого уровня комфортности условий проживания населения.

# Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Существует ряд факторов, сдерживающих развитие Виллозского городского поселения как комфортного, эстетически привлекательного поселения. К основным из них следует отнести не вполне высокий уровень благоустройства и санитарного состояния территорий  поселения.

Понятие "благоустройство территории городского поселения" включает в себя целый комплекс работ по содержанию и развитию сетей освещения, работу по озеленению территорий поселения, сохранению и организации парков и скверов, комплексному развитию внутридворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения. Требуют внимания и  застроенные территории. Дворовые пространства жилых домов необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, цветниками, также требуется ремонт внутри дворовых заасфальтированных проездов и тротуаров. Существует проблема недостаточного наружного освещения улиц поселения, дворовых территорий, изношенности электрооборудования, линий наружного освещения, линий электроснабжения многоквартирных домов, а также отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения. Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории Виллозского городского поселения, необходимо произвести замену опор уличного освещения и светильников на более современные, увеличить их количество. Необходимо произвести замену сети электроснабжения с наружного исполнения на подземное, для повышения безопасности населения и эстетической привлекательности территории в рамках работ по комплексному благоустройству территории гп. Виллози.

Необходимо дополнительно провести работу по ранжированию территории Виллозского городского поселения, выделить заброшенные, неблагоустроенные зоны, путем развития ландшафтно-рекреационного пространства сделать их комфортными для проживания и отдыха жителей.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями. В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные направления деятельности-улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях среды поселения, устранение аварийной ситуации, соответствие эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства, придание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика, проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старо возрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

# Основные цели и задачи программы

Цель - комплексное решение проблем благоустройства, улучшение внешнего вида территории Виллозского городского поселения.

Задачи:

- Организация освещения улиц, проездов, внутри дворовых территорий;

- Организация благоустройства и озеленения парков, скверов, внутриквартальных территорий поселения;

- Модернизация сетей электричества и системы освещения

- Замена сети электроснабжения с наружного исполнения на подземное, для повышения безопасности населения и эстетической привлекательности территории в рамках работ по комплексному благоустройству территории гп. Виллози

- Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.

# Сроки и этапы реализации программы

Программа действует с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

# Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета  муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,  средств бюджета Ленинградской области, средств учреждений и организаций.

Общая сумма финансирования  463 579,7 тысячи рублей.

В ходе реализации муниципальной программы размеры денежных средств выделяемых на реализацию подпрограмм могут быть скорректированы с учетом инфляции.

| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ на 2023-2025 ГОДЫ |
| --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Благоустройство и содержание территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы» | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) | 2023 | 170 529,7 | 0,0 | 67 698,3 | 102 831,4 | 0 |
|  |  | 2024 | 164 350,0 | 0,0 | 852,0 | 163 498,0 | 0 |
|  |  | 2025 | 128 700,0 | 0,0 | 0,0 | 128 700,0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 2023-2025 | 463 579,70 | 0,0 | 68 550,3 | 395 029,4 | 0 |
| Процессная часть |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание объектов уличного освещения» |
| Оплата электроэнергии уличного освещения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 4000 |  |  | 4000 |  |
|  |  | 2024 | 4100 |  |  | 4100 |  |
|  |  | 2025 | 4200 |  |  | 4200 |  |
|  |  | 2023-2025 | 12300 | 0 | 0 | 12300 | 0 |
| Обслуживание уличного освещения на территории Виллозского городского поселения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2024 | 1100 |  |  | 1100 |  |
|  |  | 2025 | 1200 |  |  | 1200 |  |
|  |  | 2023-2025 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 |
| Паспортизация сетей уличного освещения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 600 |  |  | 600 |  |
|  |  | 2024 | 600 |  |  | 600 |  |
|  |  | 2025 | 300 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2023-2025 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| Запрос технических условий на на технологическое присоединение и увеличение мощности | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 500 |  |  | 500 |  |
|  |  | 2024 | 250 |  |  | 250 |  |
|  |  | 2025 | 250 |  |  | 250 |  |
|  |  | 2023-2025 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории поселения» |
| Покос травы на территории Виллозского городского поселения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  |  | 2024 | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  |  | 2025 | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| Обрезка кустов на территории Виллозского городского поселения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 900 |  |  | 900 |  |
|  |  | 2024 | 900 |  |  | 900 |  |
|  |  | 2025 | 900 |  |  | 900 |  |
|  |  | 2023-2025 | 2700 | 0 | 0 | 2700 |  |
| Работы по восстановлению газонов в Виллозском городском поселении | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2024 | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2025 | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |
| Услуги по уходу за зелеными насаждениями | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  |  | 2024 | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  |  | 2025 | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |  |
| Посадка зеленых насаждений с посадочным материалом на территории Виллозского городского поселения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  |  | 2024 | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  |  | 2025 | 3000 |  |  | 3000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 9000 | 0 | 0 | 9000 |  |
| Поставка цветочной рассады | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2024 | 500 |  |  | 500 |  |
|  |  | 2025 | 500 |  |  | 500 |  |
|  |  | 2023-2025 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное обустройство населенных пунктов Виллозского городского поселения» |
| Техническое обслуживание детских игровых комплексов. | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 2000 |  |  | 2000 |  |
|  |  | 2024 | 2100 |  |  | 2100 |  |
|  |  | 2025 | 2200 |  |  | 2200 |  |
|  |  | 2023-2025 | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 0 |
| Работы по ремонту и покраске ограждений на территории Виллозского городского поселения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 300 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2024 | 300 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2025 | 300 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2023-2025 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Опил аварийных деревьев, фрезеровка пней на территории Виллозского городского поселния | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 1100 |  |  | 1100 |  |
|  |  | 2024 | 1200 |  |  | 1200 |  |
|  |  | 2025 | 1200 |  |  | 1200 |  |
|  |  | 2023-2025 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
| Прочистка канав на территории Виллозского городского поселния | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  |  | 2024 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  |  | 2025 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  |  | 2023-2025 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 |
| Оказание услуг по организации вывоза крупногабаритных отходов с территории населенных пунктов Виллозского городского поселения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2024 | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2025 | 1000 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| Технический надзор | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 1200 |  |  | 1200 |  |
|  |  | 2024 | 1200 |  |  | 1200 |  |
|  |  | 2025 | 1200 |  |  | 1200 |  |
|  |  | 2023-2025 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 |
| Работы по ремонту и покраске скамеек | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2024 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2025 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2023-2025 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Виллозского городского поселения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 800 |  |  | 800 |  |
|  |  | 2024 | 800 |  |  | 800 |  |
|  |  | 2025 | 800 |  |  | 800 |  |
|  |  | 2023-2025 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 |
| Установка металлических ограждений в городском поселке Виллози и д. Малое Карлино | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  |  | 2024 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  |  | 2025 | 1500 |  |  | 1500 |  |
|  |  | 2023-2025 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 |
| Переустройство сетей электроснабжения в Виллозском городском поселении | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2024 | 5000 |  |  | 5000 |  |
|  |  | 2025 | 5000 |  |  | 5000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| Поставка и установка малых архитектурных форм | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 300 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2024 | 300 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2025 | 300 |  |  | 300 |  |
|  |  | 2023-2025 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |
| Ручная уборка территории Виллозского городского поселения | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 14000 |  |  | 14000 |  |
|  |  | 2024 | 14500 |  |  | 14500 |  |
|  |  | 2025 | 15000 |  |  | 15000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 0 |
| Ремонт ограждений и техническое обслуживание малых архитектурных форм | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2024 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2025 | 200 |  |  | 200 |  |
|  |  | 2023-2025 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 |
| Устройство детской площадки в с поставкой оборудования Кавелахта | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 4500 |  |  | 4500 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2025 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 |
| Устройство детской площадки в с поставкой оборудования д. Пикколово | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 3500 |  |  | 3500 |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023-2025 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
| Комплексное благоустройство территории "Центральная площадь" гп. Виллози | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 45000 |  |  | 45000 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2025 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0 |
| Благоустройство территории д. 18 д. Малое Карлино | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 25000 |  |  | 25000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 |
| Благоустройство территории д. 8, 9 гп. Виллози | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 25000 |  |  | 25000 |  |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2025 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 |
| Благоустройство территории у д. 23 и 21 д. Малое Карлино | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 40000 |  |  | 40000 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2025 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 |
| Устройство бульвара с велодорожкой от ФОК до границ территории гп. Виллози в сторону г. Красное село | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 30000 |  |  | 30000 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 2023-2025 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 |
| Благоустройство территории д. 1,2,3,4 гп. Виллози со стороны подъездов | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 12000 |  |  | 12000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 |
| Благоустройство территории возле д. 4,6,8 д. Малое Карлино | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 17000 |  |  | 17000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 |
| Благоустройство территории у д. 20 д. Малое Карлино | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 12000 |  |  | 12000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 |
| Благоустройство территории д. 7 гп. Виллози | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 14000 |  |  | 14000 |  |
|  |  | 2023-2025 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по охране окружающей среды» |
| Уборка несанкционированных свалок на территории Виллозского городского поселния | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 95349,7 |  | 67698,29 | 27651,41 |  |
|  |  | 2024 | 1200 |  | 852 | 348 |  |
|  |  | 2025 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2025 | 96549,7 | 0 | 68550,29 | 27999,41 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения» |
| Содержание мест захоронения. | Администрация Виллозского городского поселения | 2023 | 1880 |  |  | 1880 |  |
|  |  | 2024 | 1900 |  |  | 1900 |  |
|  |  | 2025 | 1950 |  |  | 1950 |  |
|  |  | 2023-2025 | 5730 | 0 | 0 | 5730 | 0 |

# Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчик муниципальной программы - Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района.

Обеспечивает реализацию муниципальной программы – Начальник отдела закупок.

Заместитель Главы администрации ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся муниципальной программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.), контролирует исполнение программных мероприятий, при недостатке средств на реализацию муниципальной программы, предусмотренных решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования Виллозскго городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год, и средств, предусмотренных муниципальной программой, Начальник отдела закупок обеспечивает реализацию муниципальной программы в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов  о бюджете муниципального образования Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области на соответствующий финансовый год. Начальник отдела закупок уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств и приоритетов развития поселения, при необходимости создает рабочую группу по реализации муниципальной программы, определяет ее состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей группы. Несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета, готовит отчеты о ходе и результатах реализации муниципальной программы, организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности муниципальной программы.

Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу, а также досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо ее части осуществляются в случаях:

При несоответствии средств предусмотренных муниципальной программой на ее реализацию средствам предусмотренными решениями  Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год;

В случае изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов развития поселения;

Появления иных механизмов решения вопросов указанных в муниципальной программе;

Утверждения иной муниципальной программы, решающей цели и задачи данной муниципальной программы.

# Оценка эффективности социально-экономических  результатов реализации программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории всего муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

Отсутствие на территории несанкционированных свалок;

Отремонтировано и покрашено 100 процентов малых архитектурных форм и ограждений;

Наличие положительных отзывов населения по результатам выполненных работ не менее 100 отзывов (засчитываются отзывы в социальных сетях);

Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность сетями уличного освещения, зелеными насаждениями, скамейками, пешеходными дорожками, дворовыми проездами, парковочными местами для инвалидов) в 100 процентов дворовых территорий из дворовых территорий благоустройство которых  запланированных в соответствующий год.