****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 747

от «29» декабря 2023 г. г.п. Виллози

О внесении изменений в Постановление Администрации

Виллозского городского поселения от 28.12.2022 №667

«Об утверждении муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением [об администрации муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области](http://www.villozi-adm.ru/webroot/files/attachment_documents/426_document/polozhenie_ob_administracii.doc?1355389600), Постановлением местной администрации от 14.10.2014 года № 304 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», Решением Совета депутатов МО Виллозское городское поселение от 15.12.2023 года №64 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Виллозского городского поселения:

**ПОСТАНОВЛЕТ:**

1. Внести изменение в Постановление Администрации Виллозского городского поселения от 28.12.2022 года № 667 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023-2025 годы».

1.1. Наименование муниципальной программы изложить как «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

2. Утвердить изменения, вносимые в муниципальную программу, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: [www.villozi-adm.ru](http://www.villozi-adm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию.

Глава администрации

Виллозского городского поселения С.В.Андреева

Приложение № 1 к постановлению

**Муниципальная программа**

**«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**»

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;Обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения;Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;Приведение улично-дорожной сети в соответствие с требованиями норм и технических регламентов; |
| Задачи муниципальной программы | Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах;Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах.Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | 1) Сокращение финансовых затрат на выполнение ремонта;2) Усиление прочности покрытия проезжей части;3) Повышение комфортности и безопасности движения автотранспорта;4) Продление эксплуатационного срока службы дорожного покрытия;5) Сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортным показателям. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Объем финансирования составляет 133 813,4 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с учетом финансирования из средств Дорожного фонда Ленинградской области. Объем финансирования из средств Дорожного фонда Ленинградской области определяются нормативно-правовыми актам Ленинградской области.2023 год – 28 863,4 тысячи рублей;2024 год – 36 500,0 тысяч рублей;2025 год – 31 450 000,0 тысяч рублей;2026 год – 37 000 000,0 тысяч рублей. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ на 2023-2026 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **тыс.руб.**  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области** | **Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация)** | **2023** | **28863,4** | **0** | **968,1** | **27895,3** | **0** |
| **2024** | **36500** | **0** | **0** | **36500** | **0** |
| **2025** | **31450** | **0** | **0** | **31450** | **0** |
| **2026** | **37000** | **0** | **0** | **37000** | **0** |
| **Итого по муниципальной программе** | **2023-2026** | **133813,4** | **0** | **968,1** | **132845,3** | **0** |
| **Процессная часть** |
|
| **Мероприятия муниципальной программы на 2023 год** |
| **Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах**  |
| Составление технической документации | Администрация | 2023 | 300 |   |   | 300 |   |
| Технический надзор | Администрация | 2023 | 500 |   |   | 500 |   |
| Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорог, пешеходных дорожек. | Администрация | 2023 | 1000 |   |   | 1000 |   |
| Рмеонт дороги ул.Светлая, д.Саксолово (щебень) | Администрация | 2023 | 2250 |   |   | 2250 |   |
| Замена участка асфальта центральной дороги, д.Аропаккузи от региональной дороги до д.2 | Администрация | 2023 | 2500 |   |   | 2500 |   |
| Ремонт дороги от Пушкинского шоссе, вдоль от 4а до пожарного депо в д.Малое Карлино | Администрация | 2023 | 2400 |   |   | 2400 |  |
| Ремонт дороги с асфальтированием д.Пикколово ул.63й Гвардейской дивизии | Администрация | 2023 | 7750 |   |   | 7750 |   |
| Ремонт автомобильной дороги Квартал 3, д.Мурилово (щебень) | Администрация | 2023 | 2000 |   |   | 2000 |   |
| Ремонт участка автомобильной дороги частный сектор от ДК Виллози до дома №1-2 | Администрация | 2023 | 1363,4 |   | 968,1 | 395,3 |   |
| **Итого по разделу** | **2023** | **20063,4** | **0** | **968,1** | **19095,3** | **0** |
| **Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Виллозского городского поселения** |
| Содержание дорог, уборка дорог | Администрация | 2023 | 7000 |   |   | 7000 |   |
| Паспортизация дорог | Администрация | 2023 | 300 |   |   | 300 |   |
| Формирование земельных участков под дорогами общего пользования местного значения | Администрация | 2023 | 300 |   |   | 300 |   |
| **Итого по разделу** | **2023** | **7600** | **0** | **0** | **7600** | **0** |
| **Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения**  |
| Установка и содержание дорожных знаков, нанесение разметки на дорогах местного значения Виллозского городского поселения | Администрация | 2023 | 1000 |   |   | 1000 |   |
| Обслуживание светофорных объектов  | Администрация | 2023 | 100 |   |   | 100 |   |
| Внесение изменений в проект организации дорожного движения на территории населенных пунктов Виллозского городского поселения | Администрация | 2023 | 0 |   |   |   |   |
| Строительный контроль | Администрация | 2023 | 100 |   |   | 100 |   |
| **Итого по разделу** | **2023** | **1200** | **0** | **0** | **1200** | **0** |
| **ВСЕГО финансирование на 2023 год** | **28863,4** | **0** | **968,1** | **27895,3** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия муниципальной программы на 2024 год** |
| **Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах**  |
| Составление технической документации | Администрация | 2024 | 600 |   |   | 600 |   |
| Технический надзор | Администрация | 2024 | 600 |   |   | 600 |   |
| Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорог, пешеходных дорожек. | Администрация | 2024 | 1000 |   |   | 1000 |   |
| Замена асфальта участок от завода солений до северной части, д.Рассколово | Администрация | 2024 | 5500 |   |   | 5500 |   |
| Профилирование дороги с устройством канавы, западная граница д.Аропаккузи | Администрация | 2024 | 1500 |   |   | 1500 |   |
| Ремонт дороги от д.Вариксолово к региональной дороге "Подьезд к деревне Ретселя" | Администрация | 2024 | **4500** |  |  | **4500** |  |
| Ремонт дороги д.Перекюля, участок у д.21А | Администрация | 2024 | 800 |   |   | 800 |   |
| Ремонт дороги в д.Малое Карлино участок от д.150 до д.2 (от Пож депо в ИЖС) | Администрация | 2024 | 1700 |   |   | 1700 |   |
| Асфальтирование дороги в д.Мурилово, квартил 3 | Администрация | 2024 | 2250 |   |   | 2250 |   |
| Расклинцовка проезда между пер.Малый и пер.Радужный в д.Саксолово | Администрация | 2024 | 900 |   |   | 900 |   |
| Ремонт проезда между участками д.4 и д.5 ИЖС д.Малое Карлино | Администрация | 2024 | **800** |  |  | **800** |  |
| **Итого по разделу** | **2024** | **20150** | **0** | **0** | **20150** | **0** |
| **Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Виллозского городского поселения** |
| Содержание дорог, уборка дорог | Администрация | 2024 | 9000 |   |   | 9000 |   |
| Паспортизация дорог | Администрация | 2024 | 300 |   |   | 300 |   |
| Формирование земельных участков под дорогами общего пользования местного значения | Администрация | 2024 | 300 |   |   | 300 |   |
| Пиробретение спец. техники | Администрация | 2024 | 4900 |   |   | 4900 |   |
| **Итого по разделу** | **2024** | **14500** | **0** | **0** | **14500** | **0** |
| **Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения**  |
| Установка и содержание дорожных знаков, нанесение разметки на дорогах местного значения Виллозского городского поселения | Администрация | 2024 | 400 |   |   | 400 |   |
| Обслуживание светофорных объектов  | Администрация | 2024 | 300 |   |   | 300 |   |
| Замена дорожных знаков | Администрация | 2024 | 300 |   |   | 300 |   |
| Нанесение разметки на дорогах | Администрация | 2024 | 400 |   |   | 400 |   |
| Внесение изменений в проект организации дорожного движения на территории населенных пунктов Виллозского городского поселения | Администрация | 2024 | 300 |   |   | 300 |   |
| Строительный контроль | Администрация | 2024 | 150 |   |   | 150 |   |
| **Итого по разделу** | **2024** | **1850** | **0** | **0** | **1850** | **0** |
| **ВСЕГО финансирование на 2024 год** | **36500** | **0** | **0** | **36500** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия муниципальной программы на 2025 год** |
| **Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах**  |
| Составление технической документации | Администрация | 2025 | 600 |   |   | 600 |   |
| Технический надзор | Администрация | 2025 | 600 |   |   | 600 |   |
| Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорог, пешеходных дорожек. | Администрация | 2025 | 600 |   |   | 600 |   |
| Асфальтирование дороги ул.Светлая д.Саксолово | Администрация | 2025 | 2250 |   |   | 2250 |   |
| Замена асфальта от ул.Советская в д.Пикколово до д. Вариксолово | Администрация | 2025 | 4500 |   |   | 4500 |   |
| Замена асфальта центральной улицы, д.Вариксолово | Администрация | 2025 | **2500** |  |  | **2500** |  |
| Асфальтирование проезда пер.Радужный д.Саксолово | Администрация | 2025 | 2000 |   |   | 2000 |   |
| Асфальтирование дороги д.Рассколово (уч. по 105 и 75 ФЗ) | Администрация | 2025 | 4500 |   |   | 4500 |   |
| Ремонт дороги в д.Малое Карлино Пушкинское шоссе, уч. от д.39 до д.2 | Администрация | 2025 | 1600 |   |   | 1600 |   |
| **Итого по разделу** | **2025** | **19150** | **0** | **0** | **19150** | **0** |
| **Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Виллозского городского поселения** |
| Содержание дорог, уборка дорог | Администрация | 2025 | 7500 |   |   | 7500 |   |
| Паспортизация дорог | Администрация | 2025 | 3000 |   |   | 3000 |   |
| Формирование земельных участков под дорогами общего пользования местного значения | Администрация | 2025 | 300 |   |   | 300 |   |
| **Итого по разделу** | **2025** | **10800** | **0** | **0** | **10800** | **0** |
| **Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения** |
| Установка и содержание дорожных знаков, нанесение разметки на дорогах местного значения Виллозского городского поселения | Администрация | 2025 | 200 |   |   | 200 |   |
| Обслуживание светофорных объектов | Администрация | 2025 | 300 |   |   | 300 |   |
| Замена дорожных знаков | Администрация | 2025 | 300 |   |   | 300 |   |
| Нанесение разметки на дорогах | Администрация | 2025 | 250 |   |   | 250 |   |
| Внесение изменений в проект организации дорожного движения на территории населенных пунктов Виллозского городского поселения | Администрация | 2025 | 300 |   |   | 300 |   |
| Строительный контроль | Администрация | 2025 | 150 |   |   | 150 |   |
| **Итого по разделу** | **2025** | **1500** | **0** | **0** | **1500** | **0** |
| **ВСЕГО финансирование на 2025 год** | **31450** | **0** | **0** | **31450** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия муниципальной программы на 2026 год** |
| **Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в населенных пунктах**  |
| Составление технической документации | Администрация | 2026 | 600 |   |   | 600 |   |
| Технический надзор | Администрация | 2026 | 600 |   |   | 600 |   |
| Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорог, пешеходных дорожек. | Администрация | 2026 | 500 |   |   | 500 |   |
| Ремонт дороги с устройством основания в д.Мурилово, уч. от д.29 до д.1 | Администрация | 2026 | 6500 |   |   | 6500 |   |
| Ремонт дороги в д.Рассколово от вышки до пож. водоема | Администрация | 2026 | 4500 |   |   | 4500 |   |
| Асфальтирование проезда параллельно Солнечному пер. в д.Саколово | Администрация | 2026 | **2200** |  |  | **2200** |  |
| Ремонт дороги д.Малое Карлино Пушкинское шоссе участок от д.39 до д. 40 и участок от д.25 до д. 35 | Администрация | 2026 | 8500 |   |   | 8500 |   |
| Асфальтирование дороги от ул.Восточной до д.46 в д.Саксолово | Администрация | 2026 | 3500 |   |   | 3500 |   |
| **Итого по разделу** | **2026** | **26900** | **0** | **0** | **26900** | **0** |
| **Содержание дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Виллозского городского поселения** |
| Содержание дорог, уборка дорог | Администрация | 2026 | 8000 |   |   | 8000 |   |
| Паспортизация дорог | Администрация | 2026 | 300 |   |   | 300 |   |
| Формирование земельных участков под дорогами общего пользования местного значения | Администрация | 2026 | 300 |   |   | 300 |   |
| **Итого по разделу** | **2026** | **8600** | **0** | **0** | **8600** | **0** |
| **Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения**  |
| Установка и содержание дорожных знаков, нанесение разметки на дорогах местного значения Виллозского городского поселения | Администрация | 2026 | 200 |   |   | 200 |   |
| Обслуживание светофорных объектов | Администрация | 2026 | 300 |   |   | 300 |   |
| Замена дорожных знаков | Администрация | 2026 | 300 |   |   | 300 |   |
| Нанесение разметки на дорогах | Администрация | 2026 | 250 |   |   | 250 |   |
| Внесение изменений в проект организации дорожного движения на территории населенных пунктов Виллозского городского поселения | Администрация | 2026 | 300 |   |   | 300 |   |
| Строительный контроль | Администрация | 2026 | 150 |   |   | 150 |   |
| **Итого по разделу** | **2026** | **1500** | **0** | **0** | **1500** | **0** |
| **ВСЕГО финансирование на 2026 год** | **37000** | **0** | **0** | **37000** | **0** |